แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ไตรมาสที่ ๑  เดือน ตุลาคม  -  ธันวาคม  ๒๕๕๙)

| ลำดับ ที่ | งาน/แผนงาน | หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | แผนการจัดหา | การเบิก - จ่าย | เป็นไปตามแผน | ไม่เป็น ไปตามแผน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ |  |  |  |
| ๑. | จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล แผนงาน บริหารงานทั่วไป หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน | ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. ขนาดที่กำหนดเป็นความเร็วขั้นต่ำ ๒. เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น ๓. เป็นระบบธรรมดาชนิดหมึกผง ย่อ-ขยาย ได้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท | ๑ เครื่อง | ตกลงราคา | - | - | - | ๑๒๐,๐๐๐.- | - | ( |  | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |

(ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจสอบ        					   (ลงชื่อ).........................................................ผู้รับผิดชอบ

(นายสมคิด  เกื้อกูล)                                                        		                     (นายสุเทพ  ภักดีโชติ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ไตรมาสที่ ๑  เดือน ตุลาคม  -  ธันวาคม  ๒๕๕๙)

| ลำดับ ที่ | งาน/แผนงาน | หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | แผนการจัดหา | การเบิก - จ่าย | เป็น ไปตามแผน | ไม่เป็น ไปตามแผน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ |  |  |  |
| ๒. | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ ๖ บ้านเหนือโตน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินหมู่ที่ ๖ บ้านเหนือโตน โดยทำการก่อสร้างบ่อสูบน้ำดิบ จำนวน ๒ บ่อ ใช่ท่อ คสล ขนาด Ø ๑ x ๐.๕๐ ม. จำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมทิ้งหินใหญ่ขนาด ๑๕-๓๐ ซม. รอบบริเวณบ่อสูบน้ำดิบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อรับน้ำเข้าบ่อสูบน้ำดิบ จำนวน ๑๖ ม. ใช้ท่อ PVC Ø ๖" และทำการก่อสร้างหอถัง (โครงเหล็ก) เก็บน้ำประปาขนาดความสูง ๑๕ ม. พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง ตามแบบรูปรายการข้อกำหนดของ อบต. บ้านลำนาว ๑,๗๑๐,๗๐๐ บาท | ๑ โครงการ | สอบราคา | ๖ ต.ค. ๒๕๕๙ | ๙ พ.ย. ๒๕๕๙ | - | - | ๑,๗๑๐,๐๐๐. |  | ( | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

(ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจสอบ        					   (ลงชื่อ).........................................................ผู้รับผิดชอบ

(นายสมคิด  เกื้อกูล)                                                        		                     (นายสุเทพ  ภักดีโชติ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ไตรมาสที่ ๑  เดือน ตุลาคม  -  ธันวาคม  ๒๕๕๙)

| ลำดับ ที่ | งาน/แผนงาน | หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | แผนการจัดหา | การเบิก - จ่าย | เป็น ไปตามแผน | ไม่เป็น ไปตามแผน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ |  |  |  |
| ๓. | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ ๔ บ้านพรุพรี ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน หมู่ที่ ๔ บ้านพรุพรี โดยทำการก่อสร้างบ่อสูบน้ำดิบ จำนวน ๒ บ่อ ใช่ท่อ คสล. ขนาดØ ๑ x ๐.๕๐ ม. จำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมทิ้งหินใหญ่ ขนาด ๑๕-๓๐ ซม. รอบบริเวณบ่อสูบน้ำดิบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม. และทำการก่อสร้างหอถัง (โครงเหล็ก) เก็บน้ำประปาขนาดความสูง ๑๕ ม. พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง ตามแบบรูปรายการข้อกำหนดของ อบต. บ้านลำนาว ๑,๘๔๓,๙๐๐ บาท | ๑ โครงการ | สอบราคา | ๖ ต.ค. ๒๕๕๙ | ๗ พ.ย. ๒๕๕๙ | - | - | ๑,๘๔๑,๐๐๐. | - | ( | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |

(ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจสอบ        					   (ลงชื่อ).........................................................ผู้รับผิดชอบ

(นายสมคิด  เกื้อกูล)                                                        		                   (นายสุเทพ  ภักดีโชติ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว