ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1  หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตั้งงบประมาณดําเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ต้องดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

1.2   วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.	คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวเก็บรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว หน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

2.	คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวและหน่วยงานต่าง ๆ

3.	คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

4.	คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวเพื่อให้ความเห็นชอบ

5.	เมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

ในการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว มีส่วนต่าง ๆ รับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่ายนโยบายและแผน/สำนักงานปลัด หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึง สำนัก กอง ฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหาร อบต. บ้านลำนาว

ผู้บริหาร อบต. บ้านลำนาว ให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

1.4  ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

1.5   ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.	เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีที่ได้จัดทำไว้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ

2.	เพื่อใช้เป็นแผนการดำเนินงานสำหรับปฏิบัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3.	เพื่อให้การใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

4.	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ตรวจสอบ ในการบริหาร

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ / กิจกรรม

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว  อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 7 | 11.11 | 6,443,000 | 14.84 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | 36 | 57.14 | 34,274,600 | 78.94 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | 2 | 3.18 | 50,000 | 0.11 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 4.76 | 255,000 | 0.59 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | 15 | 23.81 | 2,396,200 | 5.52 |
| รวม | 63 | 100 | 43,418,800 | 100.00 |

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว  อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 1.1 แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง | 2 | 28.57 | 1,619,000 | 25.13 | กองช่าง |
| 1.2 แนวทางพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค | 1 | 14.28 | 728,000 | 11.30 | กองช่าง |
| 1.3 แนวทางพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง ทุกพื้นที่ | 4 | 57.14 | 4,096,000 | 63.57 | กองช่าง |
| รวม | 7 | 100 | 6,443,000 | 100.00 |  |

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว  อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม |  |  |  |  |  |
| 2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 13 | 36.11 | 20,135,600 | 58.75 | สำนักงานปลัด |
| 2.2 แนวทางส่งเสริมสุขภาพอนามัย รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ | 6 | 16.67 | 590,000 | 1.72 | สำนักงานปลัด |
| 2.3 แนวทางรณรงค์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจำนวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง | - | - | - | - | สำนักงานปลัด |
| 2.4 แนวทางส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 1 | 2.78 | 20,000 | 0.06 | สำนักงานปลัด |
| 2.5 แนวทางพัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง | 2 | 5.55 | 350,000 | 1.02 | สำนักงานปลัด |

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว  อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 แนวทางส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาฟื้นฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม | 5 | 13.89 | 195,000 | 0.57 | สำนักงานปลัด |
| 2.7 แนวทางสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้ | 9 | 25.00 | 12,984,000 | 37.88 | สำนักงานปลัด |
| 2.8 แนวทางสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมชุมชน | - | - | - | - | สำนักงานปลัด |
| รวม | 36 | 100 | 34,274,600 | 100.00 |  |

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว  อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |
| 3.1 แนวทางส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ | 2 | 100.00 | 50,000 | 100.00 | สำนักงานปลัด |
| 3.2 แนวทางสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร พัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง | - | - | - | - | สำนักงานปลัด |
| รวม | 2 | 100.00 | 50,000 | 100.00 |  |

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว  อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 4.1 แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน | - | - | - | - | สำนักงานปลัด |
| 4.2 แนวทางเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัด บำบัดมลพิษ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม | 3 | 100.00 | 255,000 | 100.00 | สำนักงานปลัด |
| รวม | 3 | 100.00 | 255,000 | 100.00 |  |

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว  อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ ระบบธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |
| 5.1 แนวทางส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการในระดับชุมชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน | 4 | 26.67 | 280,000 | 11.69 | สำนักงานปลัด |
| 5.2 แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส | 9 | 60.00 | 1,966,200 | 82.05 | สำนักงานปลัด |
| 5.3 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ | 2 | 13.33 | 150,000 | 6.26 | สำนักงานปลัด |
| รวม | 15 | 100.00 | 2,396,200 | 100.00 |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว   อำเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์   	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทาง   	พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย อย่างทั่วถึง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ปรับปรุงถนนสายหน้าควน – บางจันสี หมู่ที่ 2 | ปรับปรุงถนนสายหน้าควน – บางจันสี เขตทางกว้าง 8 เมตร ผิวทาง 4 เมตร ระยะทางตลอดสาย 3,230 เมตร ทำการปรับปรุงระยะทาง 2,930 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย | 618,000 บาท | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | บุกเบิกถนนสายอ่าวนิลคลาน หมู่ที่ 4 | บุกเบิกถนน เขตทางกว้าง 6 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,785 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย | 1,001,000 บาท | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์   	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทาง   	พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ขุดลอกแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 13 | ขุดสระเก็บกักน้ำพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,540 ตารางเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 3 เมตร ลาดด้านใน 1 : 2 ลาดด้านนอก 1 : 1.15 พร้อมก่อสร้างทางรับน้ำเข้าสระ และทางระบายน้ำออก รายละเอียดตามแบบรูปรายการข้อกำหนดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย | 728,000 บาท | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์   	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทาง   	พัฒนาสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ ทั่วถึงทุกพื้นที่

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างระบบประปาโดยทำการก่อสร้างบ่อสูบน้ำดิบ จำนวน 1 บ่อ ก่อสร้างหอถัง (โครงเหล็ก) เก็บน้ำประปาขนาดความสูง 15.00 ม. พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ PE ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3,000.00 ลิตร จำนวน 4 ถัง ติดตั้งถังกรองน้ำสำเร็จรูป ขนาด Ø 1.15 ม. สูง 1.20 ม. รายละเอียดตามแบบรูปรายการข้อกำหนดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย | 1,999,000 บาท | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างระบบประปาโดยทำการก่อสร้างหอถัง (โครงเหล็ก) เก็บน้ำประปา ขนาดความสูง 9.00 ม. พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ PE ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3,000. ลิตร จำนวน 12 ถัง ติดตั้งถังกรองน้ำสำเร็จรูป ขนาด Ø 1.15 ม. สูง 1.20 ม. รายละเอียดตามแบบรูปรายการข้อกำหนดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย | 1,849,000 บาท | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำประปา | 1. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิร์สสำหรับงานกิจการประปา จำนวน 1 เครื่อง | 33,000 บาท | ตำบล บ้านลำนาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง สำหรับงานกิจการประปา จำนวน 2 เครื่อง | 115,000 บาท | ตำบล บ้านลำนาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ติดตั้งและซ่อมแซมไฟส่องทางสาธารณะภายในตำบลบ้านลำนาว | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซม ไฟส่องทางสาธารณะในตำบล บ้านลำนาว | 100,000 บาท | ตำบล บ้านลำนาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์   	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แนวทาง   	พัฒนาคุณภาพการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อาหารกลางวันนักเรียน | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในตำบล บ้านลำนาว จำนวน 2,122 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน | 8,488,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.บ้านลำนาว จำนวน 625 คน คนละ 20 บาท จำนวน 280 วัน | 3,500,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อาหารเสริม (นม) | ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านลำนาว - นักเรียนสังกัดโรงเรียน สพฐ. จำนวน 2,122 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน - เด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.บ้านลำนาว จำนวน 625 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 280 วัน | 5,136,600 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการแก่เด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านลำนาว | 60,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่เด็กในตำบลบ้านลำนาว | 160,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | 60,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อบต.บ้านลำนาว | พัฒนาให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศพด.บ้านลำนาว | 60,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | จัดซื้อสื่อและวัสดุสำหรับจัดการเรียนการสอนของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อสื่อและวัสดุสำหรับจัดการเรียนการสอนของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 ศูนย์ | 1,000,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางจันสี หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างอาคารกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร และรายละเอียด อื่น ๆ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย | 425,000 บาท | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเจริญรัชต์ภาคย์ หมู่ที่ 3 | ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเจริญรัชต์ภาคย์ อาคารขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10.80 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.70 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 43.20 ตารางเมตร ก่อสร้างเสาธง และรายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย | 179,000 บาท | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพรี หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างอาคารกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร ก่อสร้างเสาธง และรายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย | 439,000 บาท | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยาสน์ หมู่ที่ 9 | ต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 6.80 เมตร ยาว 8 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 57.80 ตารางเมตร และรายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 407,000 บาท | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเคี่ยมงาม หมู่ที่ 11 | ต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.10 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร และรายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 221,000 บาท | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์   	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แนวทาง   	ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านลำนาว | สบทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเพื่อจัดกิจกรรม ด้านสุขภาพ | 350,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | พัฒนาศักยภาพผู้นำ อบรมแกนนำครอบครัวและ อสม. เกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภค | อุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านละ 6,000 บาท จำนวน 8 หมู่บ้าน | 48,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | แก้ปัญหาสาธารณสุข | อุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านละ 9,000 บาท จำนวน 8 หมู่บ้าน | 72,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | พัฒนาศักยภาพ อสม. | อุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านละ 5,000 บาท จำนวน 8 หมู่บ้าน | 40,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก | อุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านละ 5,000 บาท จำนวน 8 หมู่บ้าน | 40,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ช่วยฟื้นคืนชีพ | อุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านละ 5,000 บาท จำนวน 8 หมู่บ้าน | 40,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์   	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แนวทาง   	ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ลดและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล | สนับสนุนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | 20,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์   	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แนวทาง   	พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | กีฬาต้านยาเสพติด อบต. บ้านลำนาว | จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและเชื่อมความสามัคคีประชาชนในตำบลบ้านลำนาว | 250,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน | จัดซื้อวัสดุกีฬาให้ประชาชนในหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน | 100,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์   	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แนวทาง   	ส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาฟื้นฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลวันมาฆะบูชา แห่ผ้าห่มพระพุทธลีลาฯ | สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานเทศกาลวันมาฆะบูชา แห่ผ่าห่มพระพุทธลีลาฯ | 55,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลเดือนสิบ | สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ | 30,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ- วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 30,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ส่งเสริมงานประเพณีชักพระ | ส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณี ชักพระในเขตตำบลบ้านลำนาว | 30,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง | จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ในเขตตำบลบ้านลำนาว | 50,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์   	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แนวทาง   	ส่งเสริมสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ | 10,444,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ คนละ 800 บาทต่อเดือน | 2,000,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บาทต่อเดือน | 120,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | สานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลบ้านลำนาว | จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและลูกหลาน | 50,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลบ้านลำนาว | ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน | 40,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศึกษาดูงานผู้สูงอายุตำบลบ้านลำนาว | จัดกิจกรรมอบรมให้ผู้สูงอายุและศึกษาดูงานให้แก่ผู้สูงอายุ | 150,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | สานรักสานสัมพันธ์แห่งครอบครัว | จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว | 100,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส | จัดอบรมผู้ดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส | 30,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | เยาวชนไทยหัวใจสีเขียว | จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม | 50,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงาปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์   	การพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทาง   	ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ | อบรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลบ้านลำนาว | 30,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ส่งเสริมกลุ่มเครื่องแกง หมู่ที่ 11 | ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเครื่องแกง หมู่ที่ 11 | 20,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์   	การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทาง   	เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัด บำบัดมลพิษ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อถังขยะ | จัดซื้อถังขยะเพื่อให้บริการแก่ประชาชน จำนวน 50 ถัง | 55,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ปรับปรุงหลุมทิ้งขยะ | จ้างเหมากวาดขยะบริเวณหลุมขยะให้สามารถนำขยะไปทิ้งเพิ่มได้ | 100,000 บาท | หมู่ที่ 6 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน | จัดอบรมเรื่องการจัดการขยะชุมชนให้กับแกนนำชุมชน 16 หมู่บ้าน/ประชาสัมพันธ์รณรงค์ คัดแยกขยะ ในตำบลบ้านลำนาว | 100,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์   	การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

แนวทาง   	ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อ			ความต้องการในระดับชุมชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและกิจกรรมวันสำคัญ | จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและวันสำคัญต่าง ๆ | 30,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม | จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม | 100,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม | จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม | 100,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปีแบบบูรณาการ | จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่แกนนำในการจัดทำแผนชุมชนและบูรณาการสู่การจัดทำแผนพัฒนาสามปี | 50,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์   	การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

แนวทาง   	พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน | จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. - วัสดุคอมพิวเตอร์ - วัสดุสำนักงาน - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 1,160,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 1. จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้ - มีพนักพิงสูงรองรับช่วงลำคอและศีรษะ พร้อมที่วางแขน - ปรับระดับความสูงต่ำได้ - สามารถโยกเอนและหมุนได้รอบตัว | 8,900 บาท | อบต.บ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 2. จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาด 160 * 80 * 76 ซม. จำนวน 1 ตัว | 9,900 บาท | อบต.บ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต ภายในมีชั้น 2 แผ่น ปรับปรุงระดับได้ จำนวน 1 ตู้ | 3,800 บาท | อบต.บ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. ชั้นวางของเอนกประสงค์ 3 ชั้น 3 ประตู จำนวน 1 ชั้น | 800 บาท | อบต.บ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. จัดซื้อชุดรับแขกสำนักงาน จำนวน 1 ชุด | 13,500 บาท | อบต.บ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 16 ตัว | 24,000 บาท | อบต.บ้านลำนาว | กอง การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 1 – 2 จำนวน 5 ตัว | 14,000 บาท | อบต.บ้านลำนาว | กอง การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด | 8,000 บาท | อบต.บ้านลำนาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 * 600 dpi จำนวน 2 เครื่อง | 7,400 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 23,000 บาท | อบต.บ้านลำนาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 * 600 dpi จำนวน 1 เครื่อง | 7,300 บาท | อบต.บ้านลำนาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 3,100 บาท | อบต.บ้านลำนาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านลำนาว | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง | 132,000 บาท | อบต.บ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด 14 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ตัว | 14,000 บาท | อบต.บ้านลำนาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน | จัดซื้อสว่านกระแทกไร้สาย จำนวน 1 ตัว | 11,000 บาท | อบต.บ้านลำนาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง | จัดซื้อรอก ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 ชุด | 11,000 บาท | อบต.บ้านลำนาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ | 1. จัดซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 2 ม้วน | 12,000 บาท | อบต.บ้านลำนาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. จัดซื้อบันไดสไลด์ พับ 2 ตอน จำนวน 1 อัน | 9,500 บาท | อบต.บ้านลำนาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านลำนาว | ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ตามแบบรูปรายการข้อกำหนด ที่องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านลำนาว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 493,000 บาท | อบต.บ้านลำนาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์   	การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

แนวทาง   	พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน อบต.บ้านลำนาว | 100,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตน้ำประปาและผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน | จัดอบรมเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่พนักงานผลิตน้ำประปาของ อบต. และประปาหมู่บ้าน | 50,000 บาท | ตำบลบ้านลำนาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน โดยแผนการดำเนินงานจะต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว จึงจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้นมาเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ตลอดจนทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	บทนำ	1

หลักการและเหตุผล	1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	1

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	1

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน	3

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	3

ส่วนที่ 2	บัญชีโครงการ/กิจกรรม	4

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ	5

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	 12

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปี 2559

***************

อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน บัดนี้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานประจำปี 2559 แล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว  อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)

(นายประจักษ์    พันนาสี)

นายสุเทพ    ภักดีโชติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ที่  นศ ๗๙๖๐๑/ ว 	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

๘/๕   หมู่ที่ ๑๕   ตำบลบ้านลำนาว

อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีฯ

๘๐๓๖๐

ธันวาคม  ๒๕๕๘

เรื่อง    	ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙

เรียน   	รายชื่อตามรายการแจ้งท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย      สำเนาแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙                 	จำนวน      ๑      ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ประกอบกับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบได้

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙ แล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว จึงขออนุเคราะห์จาก
ท่านประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว และปิดประกาศในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปทราบ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.banlamnow.go.th   แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

### ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ    ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

### สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งานนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร   ๐๗๕๓๗๑๓๑๘  ต่อ  ๑๔

รายชื่อแจ้งท้าย หนังสือที่ นศ ๗๙๖๐๑/ว             ลงวันที่             ธันวาคม  ๒๕๕๘

| รายชื่อ | ลายมือชื่อผู้รับ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ๑. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ |  |  |
| ๒. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ |  |  |
| ๓. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ |  |  |
| ๔. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ |  |  |
| ๕. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ |  |  |
| ๖. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ |  |  |
| ๗. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ |  |  |
| ๘. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ |  |  |
| ๙. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ |  |  |
| ๑๐. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ |  |  |
| ๑๑. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ |  |  |
| ๑๒. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ |  |  |
| ๑๓. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ |  |  |
| ๑๔. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ |  |  |
| ๑๕. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ |  |  |
| ๑๖. กำนันตำบลบ้านลำนาว |  |  |

ที่  นศ ๗๙๖๐๑/ ว 	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

๘/๕   หมู่ที่ ๑๕   ตำบลบ้านลำนาว

อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีฯ

๘๐๓๖๐

ธันวาคม  ๒๕๕๕

เรื่อง    	ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๖

เรียน   	ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทุ่งสง

สิ่งที่ส่งมาด้วย      สำเนาแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๖                 	จำนวน      ๑      ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ประกอบกับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบได้

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๖ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๕ จึงขออนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทั่วไปทราบ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.banlamnow.go.th   แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

### ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ   ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

### สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งานนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร   ๐๗๕๓๗๑๓๑๘  ต่อ  ๑๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปี 2557

อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน บัดนี้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานประจำปี 2557 แล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว  อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2556

(ลงชื่อ)

(นายสุเทพ    ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปี 2555 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน บัดนี้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานประจำปี 2555 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 แล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2555 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว  อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2555

(ลงชื่อ)

(นายสุเทพ    ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ       สำนักงานปลัด     (งานนโยบายและแผน)

ที่     นศ 79601/                                           วันที่           พฤศจิกายน    2557

## เรื่อง    เสนอแผนพัฒนาสามปี (2558 – 2560) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และร่างแผนการดำเนินงาน	   ประจำปีงบประมาณ 2558

## ..................................................................................................................................................................

## เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

## เรื่องเดิม

## ตามที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (2558 – 2560) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว แล้วนั้น

# ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (2558 – 2560) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 และร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 แล้ว และคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้นำร่างแผนพัฒนาสามปี (2558 – 2560) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 และร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 22, 26

ข้อเสนอแนะ

1.  เห็นควรนำร่างแผนพัฒนาสามปี (2558 – 2560) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้

2.  เห็นควรประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

ข้อพิจารณา	เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวปิยะนันท์      อ่อนคง)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็น

...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ

(นายวรเดช   รักต์ยศ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็น

...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ

(นายประจักษ์   พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ความเห็น/คำสั่ง

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ

(นายประจักษ์   พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

# Text boxes

อบต. บ้านลำนาว

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

อบต. บ้านลำนาว

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนา

อบต. บ้านลำนาว

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนา

อบต. บ้านลำนาว

คณะกรรมการพัฒนา

อบต. บ้านลำนาว

ผู้บริหาร

อบต. บ้านลำนาว